АВРОРА

Готовность к конференции

Полная итоговая сводка

Решение

Аврора готова к контролируемой публичной демонстрации подготовленного проекта. Полная самостоятельность нового пользователя и безусловная production-аттестация не доказаны.

| 4 / 5 Контролируемая демонстрация | 2,5 / 5 Самостоятельный старт | 3 / 5 Production в проверенных границах |
| --- | --- | --- |

Итоговый срез

16 сентября 2026 года

Локальная production-like проверка • синтетические данные

# Содержание

В документ объединены все итоговые материалы проверки. Широкие карты и реестры вынесены на альбомные страницы для удобства чтения.

| 01 | Итоговая оценка готовности к конференции |
| --- | --- |

| 02 | Карта фактических возможностей |
| --- | --- |

| 03 | Реестр проблем и статус исправлений |
| --- | --- |

| 04 | Разделы продукта простыми словами |
| --- | --- |

| 05 | Сценарии демонстрации и репетиции |
| --- | --- |

| 06 | Неудобные вопросы и доказательные ответы |
| --- | --- |

| 07 | Ограничения публичных обещаний и данные |
| --- | --- |

| 08 | Проверка, доказательства и приоритеты |
| --- | --- |

Как читать статусы

«Работает и проверена» означает, что результат подтверждён в указанной среде и сценарии.

«С ограничениями» сохраняет конкретный недостающий уровень доказательства.

«Требует подключения или настройки» не означает отказ функции в production.

РАЗДЕЛ 01

# Итоговая оценка готовности к конференции

Дата итогового среза: 16 сентября 2026 года. База: 0bc9df34fde5f022534116b619e6d749de50b74c, рабочая ветка codex/conference-readiness-20260916.

## Решение

Аврора готова к контролируемой публичной демонстрации подготовленного проекта, но не доказана как полностью самостоятельный сервис для нового пользователя и не получила безусловную production-аттестацию.

На сцене можно уверенно показывать реальный контур подготовки юридического контента: проект, календарь, черновик, сохранение после reload, источники и Evidence Card, роли, настройки команды и ограничения перед публикацией. Нельзя обещать живую доставку, точность ИИ, обязательное независимое согласование, полноту аналитики, юридический compliance или измеренный ROI без дополнительных доказательств.

## Три оценки

| Область | Оценка | Основание | Главная граница |
| --- | --- | --- | --- |
| Контролируемая демонстрация | 4/5 — готова с подготовленным QA-проектом | production build, HTTPS health, обычная регистрация и вход, календарь, пустой редактор, project switch, sole-owner guard, 320 px, screenshots | не выполнять live publish/AI/OAuth; использовать заранее проверенные синтетические данные |
| Самостоятельная работа новых пользователей | 2.5/5 — частично готова | регистрация и шаг 1 onboarding работают; ложный project-error исправлен | onboarding всё ещё требует Telegram до дальнейшего пути; независимый SMM-проход и полный multi-role flow не завершены |
| Production-эксплуатация в проверенных границах | 3/5 — сильный базовый контур, неполная внешняя и правовая проверка | 118 миграций, TypeScript/lint/build, последовательный full-suite 649 файлов / 3704 теста, disposable PostgreSQL integration, RBAC/transaction fixes | нет live Telegram/VK/AI/search/storage E2E, pentest, SLA/RTO/RPO, DPA/retention/географии и обязательного four-eyes |

Эти оценки не являются процентом качества или SLA. Они фиксируют объём подтверждённых доказательств этого прохода.

## Что фактически доказано

Аврора — контентная платформа, а не CRM, система ведения дел или хранилище клиентских досье.

Обычная браузерная регистрация создаёт синтетический аккаунт и открывает onboarding; обычный HTTPS-вход открывает календарь.

Проекты разделены: выбранный проект и его данные не смешиваются при переключении.

Серверный черновик переживает reload и появляется в календаре; пустой редактор теперь честно показывает «Черновик не заполнен», отключает три публикационных действия и игнорирует Ctrl+Enter без сетевого запроса.

Личный непустой черновик обозначается как готовый к решению владельца, а не как автоматически юридически проверенный.

Единственного владельца нельзя понизить или удалить через UI; рядом видна причина и требование сначала назначить второго владельца.

Landing помечает макетные цифры как «Демонстрационный пример», честно разделяет Telegram и VK и не выдаёт юридическую оценку за результат системы.

На ширине 320 px нет горизонтального overflow; последний блок календаря заканчивается примерно на 24 px выше фиксированной навигации. В редакторе закрытые дополнительные действия исключены из раскладки, а раскрытые заканчиваются примерно на 45 px выше навигации.

Project membership теперь удерживается до commit в черновиках и editorial writes; team mutations блокируют и повторно проверяют полномочия в детерминированном порядке. Cross-project повтор client key возвращает явный HTTP 409 вместо 500.

## Что исправлено

1. Ложная готовность пустого/непроверенного черновика.

2. Аварийная копия во время нормальной первичной проверки проекта.

3. Доступные UI-действия над единственным owner.

4. Demo contamination: production store больше не начинает с кофейных seed-данных.

5. Семантика toaster, calendar dl, burger aria-controls, demo dashboard и контраст статических подписей.

6. Маркировка демонстрационных показателей landing и точность onboarding-copy.

7. Перекрытие мобильных действий закрытого <details> и проверка safe-area календаря.

8. Гонка membership revoke/write в затронутых транзакционных путях.

9. Неразрешимый cross-project idempotency conflict.

10. Устаревшая документация release boundary.

Полный статус — в 02-final-issue-register.md.

## Что сознательно не менялось

Telegram остаётся обязательным шагом onboarding: это текущее продуктовое правило, а не безопасный точечный bugfix.

Самосогласование owner/approver остаётся разрешённым: введение обязательного four-eyes меняет бизнес-политику.

«Контент и стиль» остаётся длинным экраном: нужна отдельная IA-задача.

Site analysis всё ещё полагается главным образом на native required-validation.

Не добавлялись красивые фиктивные метрики, заглушки успешной публикации или обходы внешних провайдеров.

## Границы проверки

Без разрешения не выполнялись реальные публикации, сообщения, платежи, OAuth, destructive production-действия и загрузка настоящих клиентских данных. Не было действующих внешних credentials для Telegram/VK/AI/search/object storage. Локальный Ollama возвращал embedding_network; RSS-запросы в изолированной среде блокировались как обращения к внутренней/служебной сети. Это ограничения QA-среды, а не доказательство отказа production.

Независимые роли A, B, D, E и F завершили собственные обзоры. Роль C сохранила честный статус incomplete: её изолированный ранний драйвер не сформировал корректный Origin, а импорт session material был отклонён. Координатор позднее подтвердил обычный HTTPS-вход через форму, но это не переименовано в независимый SMM-проход.

## Навигация по итоговым материалам

01-final-capability-map.md — фактические возможности и доказательства.

02-final-issue-register.md — обнаружено / исправлено / перепроверено / осталось.

03-sections-in-plain-language.md — назначение разделов простыми словами.

04-demo-runbook.md — безопасные сценарии, репетиция и восстановление.

05-audience-faq.md — неудобные вопросы и доказательные ответы.

06-no-go-claims-and-privacy.md — запрещённые обещания и privacy fact sheet.

07-verification-and-priorities.md — тесты, evidence gaps и приоритеты без сроков.

Исходные обзоры и baseline не перезаписаны: они лежат уровнем выше и сохраняют состояние до исправлений.

РАЗДЕЛ 02

# Карта фактических возможностей

Статусы относятся только к локальной production-like среде, синтетическим данным и доказательствам 16 сентября 2026 года. Экран без проверенного результата не считается работающей функцией.

## Аудитория и назначение

Частный юрист: темы, черновики, источники, юридические оговорки и календарь в одном контуре.

Юридическая фирма: проекты, роли, точные версии, решения и контролируемая передача материала к публикации.

Маркетолог/SMM: подготовка, редактирование, планирование, повторное открытие и дальнейший анализ контента.

Аврора не является CRM, системой ведения дел, биллингом, судебным документооборотом или хранилищем клиентских досье.

## Карта

| Раздел / функция | Для кого и задача | Нужно для старта | Ожидаемый и фактический результат | Зависимости и ограничения | Итоговый статус | Доказательство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landing / | Всем: понять назначение и границы | Нет | Честное позиционирование юридического контента; макетные числа помечены как пример | Контраст поверх градиентов требует ручной проверки | Работает и проверена | browser desktop/320; axe 0 violations; retest screenshots |
| Регистрация /register | Новому пользователю создать аккаунт | Уникальная почта, пароль >= 8 | Обычная форма создала синтетический аккаунт и открыла onboarding | Нет проверки recovery email | Работает и проверена | роли A/B/C; финальный HTTPS browser pass |
| Вход /login | Вернуться в проект | Same-origin HTTPS | Обычная форма открыла /app/calendar | Ранняя роль C была заблокирована драйвером без Origin; это не дефект сервера | Работает и проверена | финальный normal-form login; CSRF fail-closed tests |
| Восстановление пароля | Вернуть доступ | Настроенная почта | UI/API существуют | Email delivery и полный reset не выполнялись | Не проверена — внешний email | auth source/tests |
| Onboarding шаг 1 | Описать тему, аудиторию, цель, границы, тон и форматы | Аккаунт | Валидация и переход к шагу 2 работают; initial overlay больше не выдаёт нормальную загрузку за ошибку | Reload всех шагов повторно не пройден; обращение на «ты» — продуктовый тон | Работает с ограничениями | роль A; component test; финальная регистрация |
| Onboarding шаг 2–5 | Подключить канал и завершить настройку | Telegram | Без канала «Дальше» недоступно; copy прямо называет обязательность Telegram | Live connection запрещён; нет пути «сначала локальный черновик» | Требует подключения или настройки | browser step 2; source contract |
| Сегодня /app/today | Ежедневная очередь задач | Завершённый проект | Экран и маршруты существуют | Изменяющие действия и фоновые финалы не пройдены browser E2E | Реализована частично | роль D; contracts |
| Календарь /app/calendar | План недели/месяца/списка | Проект | Три вида, фильтры, пустые состояния; серверный черновик появился после reload | Drag/reorder, полный CRUD и внешняя доставка не завершены | Работает с ограничениями | роли B/D; финальный browser; calendar tests |
| Мобильный календарь 320 px | Планирование на узком экране | Мобильный viewport | Нет horizontal overflow; последний рабочий блок выше nav примерно на 24 px | Длинные экраны остаются плотными | Работает и перепроверена | calendar-mobile-320x568-bottom-final.png; DOM measurements |

| Раздел / функция | Для кого и задача | Нужно для старта | Ожидаемый и фактический результат | Зависимости и ограничения | Итоговый статус | Доказательство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редактор /app/composer | Подготовить и сохранить материал | Проект | Серверный черновик, reload, календарь; пустой текст честно блокирует действия и shortcut | Live publish/queue не нажимались | Работает с ограничениями | роль B; final empty/keyboard/network retest; unit/contracts |
| Mobile actions | Доступ к secondary publish actions | 320 px | Закрытые actions не участвуют в layout; после раскрытия обе кнопки доступны выше nav | Отправка не выполнялась | Работает и перепроверена | composer-mobile-320-actions-final.png; bounding boxes |
| Evidence Card / источники | Зафиксировать основание формулировки | Черновик, источник | Не выдумывает проверку при отсутствии evidence; показывает границу human decision | Качество AI/юридическая достаточность не гарантируются | Работает с ограничениями | роль B; editorial/evidence contracts |
| Согласование версий | Решение по точной версии | Роли и submitted revision | Revision id/hash/version связывают решение; edit инвалидирует старое approval | Owner/approver может согласовать свой материал; независимый four-eyes не обязателен | Работает с ограничениями | technical review; 209 focused tests |
| Публикационная операция | Передать утверждённую ревизию в durable queue | Publisher, channel, worker | Идемпотентная operation, outbox, lease/retry и ambiguous-delivery fence реализованы | Реальный provider call не выполнялся | Не проверена внешним результатом | source/unit contracts; worker runtime |
| Студия /app/studio | AI-варианты, вопросы, медиа | AI provider, limits | Экраны, validation и recovery contracts есть | Провайдер/качество/cost/media storage не доказаны | Требует подключения или настройки | роль D; worker log; tests |
| Автопилот | План и генерация кампании | Brief, AI, worker, human approval | Обзор/месяц/валидация открываются; очередь и recovery реализованы кодом | Полный план→approval→publish не выполнен в этом проходе | Реализована частично | роль D; Autopilot contracts |
| Идеи и примеры /app/library | Референсы и коллекция | Проект; search providers для обновления | Вкладки открываются | Поиск, пагинация, save и provider coverage не перепроверены | Реализована частично | роль D; route tests |
| Юридические инфоповоды /app/rss | Feed и статусы идей | RSS worker, сеть | Четыре состояния UI существуют | QA network блокировал внешние RSS; freshness/import не доказаны | Требует подключения или настройки | роль D; worker logs; RSS tests |
| База знаний | Сохранять контекст и использовать семантику | Текст; embedding provider | Required-validation работает | Ollama недоступен (embedding_network); semantic retrieval не подтверждён | Требует подключения или настройки | role D; runtime logs |
| Конкуренты / Тренды | Анализ публичного контента | Search/recon providers, dataset | Экраны открываются | Свежесть, полнота, provenance конкретных чисел не подтверждены | Не проверена по результату | роль D; source/tests |
| Радар | Поиск упоминаний | Запрос >= 2, providers | Локальная валидация работает | Реальный поиск и coverage не проверены | Требует подключения или настройки | роль D |
| Анализ сайта | Исследовать публичный URL | Валидный URL, crawler/AI/worker | Empty submit блокируется | Нет устойчивого inline error; end-to-end отчёт не создавался | Реализована частично | роль D; site tests |
| Мои сайты | Подключить и проверить сайт | URL и ownership verification | Empty state и форма есть | Ownership и lifecycle не пройдены browser E2E | Реализована частично | роль D; verification tests |

| Раздел / функция | Для кого и задача | Нужно для старта | Ожидаемый и фактический результат | Зависимости и ограничения | Итоговый статус | Доказательство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты / аналитика | Просмотреть content metrics | Публикации и сбор статистики | Вкладки и aggregation contracts есть | Формулы, attribution, freshness и полнота текущих чисел не проверены; ROI не следует из активности | Не проверена по результату | роли B/D; analytics tests |
| Развитие | Рекомендации роста | Накопленные данные | UI открывается | Эффект рекомендаций и financial outcome не измерены | Не проверена по результату | роль D |
| Настройки профиля | Личные данные, тема, timezone | Аккаунт | Экран и autosave states работают | Email/phone confirmation не пройдены end-to-end | Работает с ограничениями | финальный browser; settings tests |
| Проекты и команда | Проекты, роли, приглашения, offboarding | Owner | Создание/выбор/rename/timezone и isolation проверены; sole-owner guard видим | Acceptance flow четырёх ролей и revoke активной сессии не пройдены browser E2E | Работает с ограничениями | роль B; final owner screenshot; integration 6/6 |
| RBAC при конкурентных writes | Не использовать право после commit revoke | PostgreSQL transaction | Membership lock добавлен во все найденные draft/editorial/team writes; team locks детерминированы | Нужен отдельный deterministic DB race для каждого draft/editorial revoke path | Исправлено, перепроверено частично | unit/contracts; disposable PostgreSQL project-collaboration 6/6 |
| Каналы / интеграции | Telegram/VK/бот/UTM | Credentials и provider permissions | Состояния и capability gates показываются | Telegram/VK live send/OAuth не проверены; отрицательный synthetic ID невалиден по контракту | Требует подключения или настройки | role D; provider contracts |
| Контент и стиль | Tone/rules/templates | Проект | Правило текста сохранялось после reload | Экран длинный и влияние части полей не доказано E2E | Работает с ограничениями | role B/D |
| Экспорт | Content plan / analytics files | Проект и данные | Форматы отображаются | Готовый XLSX/CSV/PDF не создан; это не полный privacy export | Не проверена по результату | role B |
| Admin / operations | Поддержка, аудит, readiness | Admin access | Routes, schemas и tests существуют | Не для сценической пользовательской демонстрации; live ops не проверены | Вне пользовательской демонстрации | source/tests |

## Неизменяемые бизнес-правила

Project scope и permission всегда подтверждает сервер, а не localStorage.

В проекте остаётся хотя бы один активный owner.

Решение относится к exact revision/hash/version; последующая правка инвалидирует старое решение.

Publication создаётся из immutable approved lineage и защищена идемпотентностью.

Неопределённая внешняя доставка не ретраится автоматически с риском дубля.

Отсутствие источника, AI или провайдера не превращается в положительный результат.

Подробный исходный срез до изменений сохранён в ../01-baseline-capability-map.md.

РАЗДЕЛ 03

# Реестр проблем и статус исправлений

Исходные шаги, фактическое поведение и evidence сохранены в ../02-baseline-issue-register.md. Ниже — итог после исправлений и ретеста. Исправлено означает изменение первопричины; перепроверено частично прямо сохраняет недостающий уровень доказательства.

| ID | P | Суть | Изменение | Ретест | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | P1 | Пустой редактор говорил «Готово к публикации» | Статус «Черновик не заполнен»; calendar/now/queue disabled; Ctrl+Enter требует непустой text | Browser: 0 символов, три disabled; shortcut не создал /api/publish request; contracts | Исправлено и перепроверено |
| CR-002 | P1 | Личный непроверенный draft выглядел автоматически одобренным | Для personal: «Готово к решению владельца» | Source/contract; смежный empty browser pass | Исправлено; non-empty wording проверено контрактом |
| CR-003 | P2 | Normal project reconciliation сразу показывал error/retry | Добавлено neutral «Проверяем текущий проект…»; retry только при error | Component test; обычная регистрация сразу открыла onboarding | Исправлено и перепроверено |
| CR-004 | P2 | UI позволял удалить/понизить sole owner | Select/delete disabled, aria-describedby, видимое объяснение; handler guard | Browser settings + screenshot; server invariant tests | Исправлено и перепроверено |
| CR-005 | P2 | Toaster aria-label без допустимой роли | Root получил role="region" | Landing и calendar axe: 0 violations | Исправлено и перепроверено |
| CR-006 | P2 | Невалидная структура dl/dt/dd календаря | Введён валидный wrapper для term/definition pairs | Calendar axe: 0 violations | Исправлено и перепроверено |
| CR-007 | P2 | Burger ссылался на отсутствующий drawer | aria-controls задаётся только при открытом target | Contract/source; calendar axe больше не показывает burger defect | Исправлено; два Radix dialog aria-controls остались axe-incomplete |
| CR-008 | P2 | Bottom nav перекрывал mobile content | Сохранён общий 80 px inset; найден и устранён отдельный CSS overflow закрытого <details> | 320×568 calendar: last content ~24 px над nav; composer expanded actions ~45 px над nav | Исправлено и перепроверено |
| CR-009 | P2 | Trust labels ~3.02:1 | Text изменён на #667085 | Landing axe: 0 violations; gradient checks remain incomplete | Исправлено по статическому фону; gradient ручная проверка остаётся |
| CR-010 | P3 | Copyright ~2.98:1, VK ~3.57:1 | Footer #667085, VK #1769c2 | Landing axe: 0 violations | Исправлено и перепроверено |
| CR-011 | P3 | Hero metrics не были помечены как demo | Видимая pill «Демонстрационный пример» | Desktop/320 browser и screenshot | Исправлено и перепроверено |
| CR-012 | P2 | Onboarding обещал материал вместо обязательного Telegram | Copy прямо называет обязательное подключение и переход | Source; normal browser достиг step 2 с disabled «Дальше» | Исправлена формулировка; обязательность Telegram остаётся product constraint |
| CR-013 | P2 | Production store начинался с coffee demo seed | emptyState/emptySettings; все init/reset/error fallbacks заменены, seedState оставлен fixtures | Contract tests; новый аккаунт не получил coffee data | Исправлено и перепроверено |
| CR-014 | P2 | README/release scope противоречили runtime | Документы приведены к полной authenticated surface и evidence limits | Doc/source review, conference readiness contract | Исправлено |
| CR-015 | P2 | «Контент и стиль» перегружен | Не менялся: нужен отдельный IA/design pass | — | Осталось |

| ID | P | Суть | Изменение | Ретест | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-016 | P3 | Site analysis без устойчивого inline hint/error | Не менялся | — | Осталось |
| CR-017 | P1 | Revoke мог завершиться, а in-flight draft/editorial/team write — позже | requireSelectedProjectPermission(..., {lock:true}); member/project lock options; team mutations повторно проверяют actor under deterministic row locks | 65 focused tests; disposable PostgreSQL project-collaboration 6/6 | Исправлено; перепроверено частично — нет отдельной DB race для каждого draft/editorial path |
| CR-018 | P1* | Owner/approver может сам согласовать материал | Не менялось: продуктовая политика, а не безопасный patch | Code review | Осталось и раскрыто; нельзя обещать mandatory four-eyes |
| CR-019 | P2 | Cross-project reuse client key давал 500 | Явный DraftValidationError(client_key_project_conflict) и HTTP 409 | Unit/API tests | Исправлено и перепроверено |
| CR-020 | P2 | Retest: demo dashboard имел aria-label на generic div | Добавлен role="group" | Landing axe: ARIA incomplete исчез | Найдено, исправлено и перепроверено |
| CR-021 | P2 | Retest: закрытый <details> оставлял secondary actions в mobile layout | Content hidden, раскрывается только через group-open:grid | Contract; 320 px closed visible actions=0; expanded buttons выше nav | Найдено, исправлено и перепроверено |

\* CR-018 становится P1 только если на сцене или в договоре заявляется обязательное независимое согласование. Для текущей модели это известная продуктовая граница.

## Оставшиеся axe/manual вопросы

Landing: 0 violations, но axe не вычислил контраст 119 элементов поверх градиентов/псевдоэлементов; это incomplete, не pass и не fail.

Calendar: 0 violations, но два trigger-а Radix с aria-controls на портальные dialog targets отмечены incomplete; визуально и клавиатурно их полный lifecycle в этом ретесте не проходился.

Доступность не сертифицирована; screen-reader matrix и ручная проверка gradient contrast остаются.

## Не являются дефектами этого прохода

403 login без Origin в раннем automation — корректный CSRF fail-closed; обычная HTTPS-форма позднее вошла успешно.

Negative synthetic Telegram id непригоден для provider link-check.

Cold compile / memory pressure dev-runtime не воспроизведены как production build defect.

Блокировка onboarding до Telegram последовательна с текущим product rule.

Отсутствие live AI/social evidence означает «не проверено», а не автоматически «не работает».

РАЗДЕЛ 04

# Разделы продукта простыми словами

Этот текст можно использовать как короткую шпаргалку на сцене. Он описывает наблюдаемое назначение, а не придуманную историю появления элементов.

## До входа

| Раздел | Простыми словами | Первое действие | Где увидеть результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Главная | Объясняет, что Аврора помогает готовить и согласовывать юридический контент | Просмотреть возможности или создать аккаунт | В onboarding после регистрации |
| Регистрация | Создаёт личный аккаунт | Имя, почта, пароль | Переход в onboarding |
| Вход | Возвращает в выбранный проект | Почта и пароль | Календарь проекта |
| Privacy / Terms | Описывает публичные правила обработки и использования | Прочитать до загрузки данных | Это документ, а не техническая гарантия compliance |

## Работа

| Раздел | Простыми словами | Первое действие | Результат / граница |
| --- | --- | --- | --- |
| Сегодня | Собирает актуальные действия на день | Открыть очередь и выбрать карточку | Переход к конкретной задаче; browser flow не завершён |
| Календарь | Показывает, что и когда готовится или выходит | Выбрать неделю/месяц/список либо день | Материал появляется в плане после серверного сохранения |
| Редактор | Место для текста, версии, настроек и дальнейших действий | Ввести текст или открыть draft | Autosave и календарь; пустой текст публикацию не предлагает |
| Студия контента | Помощники для текста, вопросов аудитории и медиа | Выбрать режим | Требует AI/provider; качество не гарантируется |
| Автопилот | Строит контентный план из брифа и предлагает материалы | Заполнить brief | План и items требуют human approval и worker/provider |
| Идеи и примеры | Хранит референсы и коллекцию материалов | Открыть вкладку или поиск | Provider coverage не доказан текущим проходом |
| Юридические инфоповоды | Собирает темы из внешних источников | Выбрать feed/item | Freshness зависит от RSS/network |
| База знаний | Сохраняет факты и голос проекта для повторного использования | Добавить текст/источник | Семантика зависит от embedding provider |

## Рынок

| Раздел | Простыми словами | Первое действие | Результат / граница |
| --- | --- | --- | --- |
| Конкуренты | Сравнивает публичный контент выбранных источников | Добавить/открыть конкурента | Нужны provenance и свежие данные |
| Тренды | Показывает темы и форматы, заметные в dataset | Выбрать фильтр/тренд | Это сигнал, не прогноз продаж |
| Карта возможностей | Собирает возможные направления контента | Открыть карточку | Рекомендация требует human evaluation |
| Радар | Ищет публичные упоминания по запросу | Ввести минимум 2 символа | Полнота зависит от внешних providers |
| Анализ сайта | Запускает исследование публичного URL | Ввести корректный URL | Нужны crawler, worker и AI; end-to-end report не доказан |
| Мои сайты | Управляет подключёнными сайтами и их проверкой | Добавить URL | Ownership verification обязательна |

## Итоги

| Раздел | Простыми словами | Первое действие | Результат / граница |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие | Предлагает следующие шаги по накопленным данным | Открыть рекомендацию | Не является доказанным ROI |
| Результаты | Показывает content/activity metrics по вкладкам | Выбрать период и разрез | Источник и формула конкретного числа должны быть объяснимы |

## Настройки

| Раздел | Простыми словами | Первое действие | Результат / граница |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль | Личные данные, язык, timezone и тема | Изменить одно поле | Видимый статус autosave; email/phone требуют подтверждения |
| Проект | Название, timezone, рабочие пространства, роли и приглашения | Выбрать проект или участника | Owner управляет доступом; последний owner защищён |
| Каналы | Подключения для внешней доставки | Выбрать provider | Нужны реальные credentials/permissions |
| Контент и стиль | Голос, структура и правила материалов | Менять только понятный параметр | Экран плотный; влияние части полей не доказано E2E |
| Автопилот | Ограничения автоматического планирования | Проверить confirmation settings | Не означает автономную публикацию без человека |
| Правила текста | Названия, запреты и шаблоны | Добавить одно редакционное правило | Сохранённое правило — инструкция, не юридическая гарантия |
| Интеграции | UTM, сайт, бот и служебные связи | Проверить нужное подключение | Health конкретного provider надо показывать отдельно |
| Уведомления и безопасность | Каналы уведомлений, пароль, выход | Выбрать настройку | Технические controls не равны compliance conclusion |

## Почему основные действия расположены там, где расположены

«Новый пост» находится в календаре и редакторе, потому что создаёт объект контентного плана.

Источники и Evidence Card находятся рядом с draft: проверка должна относиться к конкретной версии текста.

Роли находятся в настройках проекта: полномочия относятся к workspace, а не ко всему аккаунту.

Publish actions находятся в нижней панели редактора: они завершают работу над текущим материалом; на mobile secondary actions свёрнуты.

Provider setup находится в «Каналах/Интеграциях»: наличие draft не доказывает готовность внешней доставки.

Исторические причины этих решений не установлены; выше указана наблюдаемая функциональная связь.

РАЗДЕЛ 05

# Сценарии демонстрации и репетиции

## Правила безопасного показа

Использовать отдельный синтетический аккаунт и подготовленный проект. Не показывать настоящие клиентские тексты, email, bot tokens или admin-данные.

До выступления проверить HTTPS health, вход, выбранный проект, browser zoom 100%, calendar date и наличие нужного draft.

Не нажимать «Опубликовать сейчас», OAuth, отправку приглашения реальному человеку, AI-генерацию с неизвестным лимитом или destructive actions.

Макетные показатели landing называть демонстрационным примером. Запись экрана называть записью.

После каждого изменения показывать reload или повторное открытие — toast сам по себе не доказательство.

## Подготовленные синтетические данные

Проект: QA · Практика арбитража и споров.

Личный проект владельца: отдельно, чтобы показать изоляцию.

Draft: памятка о проверке предмета, сроков, оплаты и ответственности; текст не обещает исход спора и требует проверки документов.

Источник/evidence: безопасная публичная ссылка либо явно «источник не указан», если демонстрируется честное отсутствие проверки.

Команда: минимум owner; для live multi-role сценария нужны заранее созданные отдельные аккаунты author/approver/publisher.

## Сценарий 1 — «Что это за продукт»

Задача. За 2–3 минуты объяснить ценность, не превратив Аврору в CRM или «ИИ-юриста».

Шаги на экране.

1. Открыть landing.

2. Показать заголовок, контент-план, Evidence, согласование, Telegram и отдельный статус VK.

3. Навести внимание на «Демонстрационный пример» над цифрами.

4. Открыть Terms/Privacy только при вопросе, не читать их как сертификат.

Реплика. «Аврора связывает тему, текст, источник, версию, решение и дату публикации. Финальную юридическую оценку принимает человек».

Видимый результат. Аудитория понимает границы продукта до входа.

Вопросы. «Это CRM?» — нет. «ИИ гарантирует корректность?» — нет. «VK уже работает?» — нужен отдельный setup и live evidence.

Ограничение. Цифры — UI example, не кейс клиента и не ROI.

Восстановление. Обновить страницу.

Offline-резерв. Скриншоты retest/landing-desktop-final.png и retest/landing-mobile-320-final.png, явно назвать их записью проверки.

## Сценарий 2 — «Материал от текста до календаря»

Задача. Показать реальный рабочий результат SMM/юриста без внешней публикации.

Шаги на экране.

1. В подготовленном проекте открыть /app/composer.

2. На пустом draft показать «Черновик не заполнен» и disabled actions.

3. Ввести короткий безопасный юридический текст либо открыть заранее сохранённый draft.

4. Показать Evidence Card: источник/дата/статус либо честное отсутствие evidence.

5. Для заранее подготовленного draft открыть календарь, затем reload.

6. Повторно открыть draft из календаря и показать сохранённый текст.

Реплика. «Аврора не делает пустой или непроверенный текст “готовым”. В личном проекте финальное действие — решение владельца, а не заключение системы».

Видимый результат. Сохранённый draft существует после reload и связан с календарём.

Вопросы. «Можно нажать дважды?» — client/server idempotency и versioning есть, но на сцене не имитировать provider delivery. «Что при двух вкладках?» — stale version получает conflict, сервер не молча перезаписывает.

Ограничение. Не нажимать live publish/queue. Calendar persistence не доказывает доставку в Telegram.

Восстановление. Работать с копией draft; после показа удалить только созданный QA-draft либо вернуть сохранённый текст. Не удалять prepared evidence.

Offline-резерв. retest/composer-empty-actions-disabled-final.png и запись заранее проверенного calendar/reload flow.

## Сценарий 3 — «Проекты, команда и ответственность»

Задача. Объяснить руководителю фирмы, как разделяются пространства и роли.

Шаги на экране.

1. Открыть Settings → Project.

2. Показать owner/author/approver/publisher и scope текущего проекта.

3. На единственном owner показать disabled role/delete и текст о втором владельце.

4. Переключиться между QA-проектом и личным проектом; показать разные calendar/draft data.

5. При наличии четырёх подготовленных аккаунтов — показать уже принятые memberships, но не создавать реальное приглашение на сцене.

Реплика. «Права относятся к проекту. Последнего владельца система не даёт удалить. История решения привязана к точной версии, но обязательный второй согласующий пока не является системной политикой».

Видимый результат. Project isolation и предотвращение потери последнего owner.

Вопросы. «Можно ли отозвать доступ?» — последующие запросы проверяют membership; транзакционные writes усилены locks. «Обязательны ли четыре глаза?» — нет, это честное ограничение.

Ограничение. Полный browser flow invite→accept→revoke→active session не завершён.

Восстановление. Вернуть исходный selected project. Не менять роли подготовленной команды.

Offline-резерв. retest/settings-sole-owner-final.png и таблица RBAC из technical review.

## Сценарий 4 — «Где заканчивается автоматизация»

Задача. Не дать аудитории принять Studio/Autopilot за автономного юриста.

Шаги на экране.

1. Открыть Studio или Autopilot overview без запуска внешней генерации.

2. Показать brief, лимит, human confirmation и связь с редактором.

3. Показать, что provider health/connection — отдельное условие.

Реплика. «ИИ предлагает рабочий вариант. Источник, формулировка и решение проверяются человеком; отсутствие provider не подменяется успешным результатом».

Видимый результат. Понятна граница UI/orchestration и внешней генерации.

Ограничение. В текущем QA Ollama недоступен; качество/стоимость/latency не измерены.

Восстановление. Никаких изменяющих действий; вернуться в editor.

Offline-резерв. Показать static screenshot с подписью «интерфейс, генерация сейчас не выполняется».

## Репетиция неудобных вмешательств

| Просьба проверяющего | Что сделать | Критерий успеха | Если не получается |
| --- | --- | --- | --- |
| «Объясните эту цифру» | Назвать источник, период и формулу либо сказать, что число макетное | Нет выдуманного ROI | Не показывать analytics как факт |
| «Измените текст и обновите страницу» | Править QA-draft, дождаться save, reload, сверить | Текст сохранился | Перейти к prepared copy и зафиксировать failure |
| «Что будет при пустом тексте?» | Открыть новый composer | Честный статус, disabled actions | Использовать final screenshot |
| «Покажите ошибку» | Использовать безопасную required-validation или provider-not-configured state | Ошибка видима и исправима | Не симулировать fake success |
| «Перейдите в связанный раздел» | Draft → Calendar → тот же draft | Сохраняется объект и контекст проекта | Не утверждать связь без повторного открытия |
| «Удалите владельца» | Показать disabled action и объяснение | Предотвращение до запроса | Не обходить UI и не менять DB |
| «Опубликуйте прямо сейчас» | Объяснить запрет live send в QA и показать operation boundary | Граница названа до клика | Использовать запись sandbox delivery, если она появится позже |
| «Отключите интернет» | Перейти на заранее подготовленный offline set | Материалы явно названы записью | Не выдавать видео за live run |

## Финальная контрольная карта перед выходом

Health 200 {"ok":true,"status":"alive"}.

Выбран правильный QA-проект; в UI нет real client data.

Открываются landing, calendar, prepared draft и settings project.

Empty composer показывает disabled actions.

Bottom navigation проверена на фактическом устройстве выступающего.

Ведущий знает no-go claims из 06-no-go-claims-and-privacy.md.

Есть локальные screenshots/recording; они подписаны как запись.

РАЗДЕЛ 06

# Неудобные вопросы и доказательные ответы

Каждый ответ состоит из короткой сценической формулировки, расширения, доказательства, ограничения и статуса.

## Это CRM или система ведения юридических дел

Коротко: нет. Аврора — контур подготовки, проверки, согласования и планирования юридического контента.

Подробно: объектами работы являются темы, drafts, источники, версии, решения и публикационные операции; дел, клиентов, судебных сроков, billing и досье продукт не заявляет.

Доказательство: landing и карта маршрутов.

Ограничение: контент может содержать пользовательский текст, но это не делает сервис legal case management.

Статус: можно отвечать уверенно.

## Зачем это частному юристу

Коротко: чтобы держать темы, формулировки, источники и даты в одном контент-плане.

Подробно: editor и calendar связывают материал с его основанием и дальнейшим действием; reload сохранённого draft проверен.

Доказательство: browser editor→calendar→reload; Evidence Card.

Ограничение: экономия времени не измерена и не выражается в процентах.

Статус: можно отвечать с оговоркой.

## Что получает руководитель фирмы

Коротко: отдельные проекты, роли и история решений по версиям материалов.

Подробно: owner/author/approver/publisher получают project-scoped permissions; последний owner защищён; approval связан с exact revision/hash/version.

Доказательство: settings browser, permission/editorial contracts, disposable PostgreSQL integration.

Ограничение: полный четырёхпользовательский browser flow не завершён; self-approval разрешён.

Статус: уверенно о механизме, с оговоркой о полном E2E.

## Чем это лучше таблицы и Telegram

Коротко: Аврора связывает текст, источник, версию, решение, дату и операцию в одном объекте.

Подробно: таблица может хранить строки, но продуктовый контур добавляет project permissions, version conflict, immutable approval lineage и queue state.

Доказательство: server draft/editorial/publication contracts и calendar UI.

Ограничение: сравнительный тест, TCO и ROI не проводились.

Статус: можно отвечать как о различии процесса, не как о доказанном превосходстве.

## Может ли новый пользователь начать без Telegram

Коротко: в текущем onboarding — нет, шаг 2 требует подключить Telegram.

Подробно: registration и brief проходят, но кнопка продолжения без канала недоступна. Это текущая product constraint.

Доказательство: normal browser registration до step 2; onboarding source.

Ограничение: отдельного режима «локальный draft сначала» нет.

Статус: можно отвечать только честно; продуктово требует решения.

## Сохраняется ли материал после обновления страницы

Коротко: серверный QA-draft пережил reload и повторно открылся из календаря.

Подробно: client outbox и server versioning защищают save; stale edit должен получить conflict, а не молча переписать новую версию.

Доказательство: роль B browser; draft tests.

Ограничение: не каждый source/autopilot path пройден браузером.

Статус: можно отвечать уверенно для ручного draft.

## Можно ли закрыть доступ сотруднику сразу

Коротко: новые запросы проверяют активное membership; критические writes усилены transaction locks.

Подробно: после commit revoke следующая операция должна fail closed; найденные draft/editorial/team writes теперь удерживают membership или повторно проверяют actor under lock.

Доказательство: code diff, 65 focused tests, project-collaboration integration 6/6.

Ограничение: dedicated real-DB revoke-vs-in-flight race для каждого draft/editorial пути ещё не выполнен; active session invalidation policy отдельно не доказана.

Статус: нужно формулировать точно, без абсолютного «мгновенно во всех случаях».

## Обязательно ли материал согласует другой человек

Коротко: нет. Роли и история есть, но owner/approver технически может согласовать свой материал.

Подробно: система доказывает, какая версия получила решение, но не навязывает separation of duties.

Доказательство: permission matrix и editorial code.

Ограничение: mandatory four-eyes потребует новой policy и server rule.

Статус: можно отвечать уверенно только об отсутствии обязательности.

## Аврора гарантирует юридическую точность

Коротко: нет. Она помогает зафиксировать источники, риски и решение человека.

Подробно: empty/unverified state больше не называется автоматически готовым; Evidence Card не выдумывает положительную проверку.

Доказательство: landing, empty composer browser, Evidence Card.

Ограничение: ни AI, ни источник не заменяют анализ документов и обстоятельств конкретного дела.

Статус: можно отвечать уверенно.

## Telegram и VK реально публикуют

Коротко: Telegram поддержан при корректной настройке; VK требует отдельной настройки. В этом проходе live send не выполнялся.

Подробно: capability gates, durable queue и provider contracts реализованы, но внешняя доставка намеренно не была вызвана.

Доказательство: code/tests/worker runtime, landing statuses.

Ограничение: credentials, channel permissions и provider behavior не проверены.

Статус: нужно проверить sandbox delivery перед заявлением без оговорки.

## Что произойдёт при сбое внешней площадки

Коротко: операция хранит durable state; подтверждённые ошибки могут повторяться, а неопределённая доставка не ретраится автоматически с риском дубля.

Подробно: PostgreSQL outbox, lease и reconcile отделяют «не отправлено» от «могло быть принято provider».

Доказательство: publication outbox/worker tests.

Ограничение: реальный provider outage не разыгрывался; SLA/RTO/RPO не опубликованы.

Статус: уверенно о механизме, не о внешнем SLA.

## Откуда берутся аналитические показатели

Коротко: нужно называть provider, период, формулу и coverage для каждого показателя; макетные landing-цифры — пример.

Подробно: ingestion/aggregation contracts существуют, но конкретный dataset текущей QA-среды не был верифицирован.

Доказательство: analytics/trends code и маркировка landing.

Ограничение: activity не равна выручке; partial provider coverage может дать ноль без доказательства отсутствия событий.

Статус: нужно проверить конкретные числа перед показом.

## Где хранятся данные и кто их видит

Коротко: аккаунты, проекты и контент хранятся в PostgreSQL/object storage/queues; выбранные действия могут передавать данные AI, email, social и observability providers.

Подробно: project scope, password/session hashing и token encryption реализованы технически.

Доказательство: privacy page, schema и security contracts.

Ограничение: публично не зафиксированы точные production regions, subprocessors, staff access и AI training policy.

Статус: нужно уточнить у оператора; юридический вывод не делать.

## Можно ли выгрузить и удалить данные

Коротко: UI предлагает project content/analytics export; это не доказанная полная privacy/DSAR выгрузка.

Подробно: публичные документы допускают запрос на сведения/исправление/выгрузку/удаление, но self-service, формат, срок и backup deletion не описаны.

Доказательство: settings/export UI и privacy.

Ограничение: готовый файл в этом проходе не создавался.

Статус: требует операционной и юридической конкретизации.

## Соответствует ли продукт 152-ФЗ, GDPR и адвокатской тайне

Коротко: этот технический аудит такого вывода не даёт.

Подробно: есть технические меры, но compliance требует определить оператора, юрисдикцию, legal bases, DPA, subprocessors, geography, retention, incident process и допустимые категории данных.

Доказательство: privacy fact sheet и code controls.

Ограничение: pentest, legal opinion и договорная документация не представлены.

Статус: нужен профильный юрист и оператор.

## Сколько стоит и какие лимиты

Коротко: публичный подтверждённый тариф в этом проходе не найден; UI показывает дневной AI-limit проекта.

Подробно: наличие текущего бесплатного доступа или лимита не является обещанием постоянной цены.

Доказательство: terms/settings UI.

Ограничение: тарифы, overage и migration policy отсутствуют в проверенном материале.

Статус: нужно подтвердить владельцу до сцены.

РАЗДЕЛ 07

# Ограничения публичных обещаний и данные

## Нельзя говорить на сцене

«Аврора гарантирует юридическую правильность» или «ИИ исключает ошибки».

«Без независимого согласующего публикация технически невозможна».

«Telegram/VK точно работают в любом аккаунте без настройки».

«Все внешние источники и тренды покрыты полностью».

«71% заполнения недели — результат клиента, экономия времени или рост продаж».

«Аврора заменяет CRM, систему ведения дел, ЭДО или хранилище клиентских материалов».

«Доступ отзывается мгновенно во всех активных операциях и сессиях».

«Данные никому не передаются».

«Данные хранятся только в России/ЕС».

«Удаление происходит мгновенно из основной базы, логов и всех backup».

«Продукт полностью соответствует 152-ФЗ, GDPR или требованиям адвокатской тайны».

«Экспорт в UI — полная DSAR-выгрузка аккаунта».

«Продукт бесплатен» или «тариф окончательно определён».

«Axe 0 violations означает полную сертифицированную доступность».

«Успешная репетиция доказывает production readiness».

## Допустимые формулировки

| Рискованная тема | Формулировка, которую можно защитить |
| --- | --- |
| Юридическая проверка | «Аврора помогает связать утверждение с источником, датой, версией и решением; финальную оценку принимает специалист» |
| Командная работа | «Проектные роли и история решений реализованы; обязательный второй согласующий пока не является системной политикой» |
| Telegram | «Контур Telegram реализован и требует корректных bot/channel permissions; live sandbox send в этом аудите не выполнялся» |
| VK | «Интеграция зависит от отдельной настройки; сегодня live VK не демонстрируем» |
| ИИ | «ИИ готовит рабочий вариант, который проверяет человек; модель, качество и стоимость зависят от настроенного provider» |
| Аналитика | «Показываем только метрики с понятным источником, периодом и формулой; ROI без данных клиента не заявляем» |
| Security | «Есть перечисленные технические controls; compliance и остаточный риск оцениваются отдельно» |
| Изоляция | «Project-scoped проверки и тесты защищают границы workspace; абсолютную гарантию без security audit не даём» |
| Экспорт | «Есть проектный экспорт контента/аналитики; полную privacy-выгрузку этим не обещаем» |

## Какие данные обрабатываются

| Категория | Примеры | Где и зачем | Возможные получатели | Подтверждено / не хватает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Account identity | имя, email, password verifier, avatar, provider IDs | PostgreSQL; auth/profile | email/storage providers при выбранном действии | scrypt/password hashing и hashed session verifier есть; retention/DSAR не конкретизированы |
| Project/team | project name, timezone, membership, role, invitations | PostgreSQL; collaboration/RBAC | first-party server/admin | project scope есть; staff access и active-session offboarding не описаны полностью |
| Content | drafts, versions, evidence, comments, schedules | PostgreSQL, object storage, Redis jobs | AI/social/storage providers по действию | нельзя загружать client secrets до policy/DPA и legal decision |
| External credentials | bot/provider tokens | encrypted DB fields/runtime secrets | соответствующий provider | AES-GCM/keyring code есть; rotation и operational access требуют подтверждения |
| Analytics/telemetry | publication metrics, product events, errors | PostgreSQL; Sentry при включении | social providers/Sentry | events cleanup path есть; единой retention matrix нет |
| Public research | sites, RSS, trends, competitors | DB/queues/external HTTP/search/AI | crawled sites, search/AI providers | provenance/coverage и legal basis показываются для конкретного результата |

## Технические меры, которые действительно найдены

Password hashing и hashed session verifier.

CSRF/origin fail-closed для state-changing auth.

Project-scoped permission checks и selected-project context.

Membership locks для найденных transaction write paths.

Exact revision/hash/version для editorial decision.

Idempotency, outbox, lease/reconcile и duplicate fences для publication operations.

Token encryption/keyring, CSP, rate limits и часть audit trails.

Fail-closed provider capability registry.

Это не сертификат, pentest, доказательство безошибочности или юридическое заключение.

## Что нужно подтвердить оператору и профильному юристу

1. Юридическое лицо-оператор, контакты, юрисдикции и категории пользователей.

2. Hosting/database/storage/mail/Sentry/AI/social subprocessors, DPA/SCC и страны обработки.

3. Допустимы ли персональные данные клиентов, специальные категории и адвокатская тайна; если нет — явный запрет.

4. Используют ли AI providers пользовательский контент для обучения и каков opt-out.

5. Retention/deletion по аккаунтам, drafts, evidence, audit logs, metrics, queues и backups.

6. DSAR: доступ, исправление, переносимость, ограничение, удаление, формат и срок.

7. Incident response: контакт, detection, уведомление, RTO/RPO.

8. Кто из персонала имеет production/admin access и как он журналируется.

9. Регион хранения и резервного копирования фактического production.

10. Тарифы, лимиты и условия изменения цены.

## Безопасный ответ до получения документов

«Мы можем показать конкретные технические меры, фактический поток данных и известные границы. Юридическое соответствие, допустимость клиентских материалов, география и договорные гарантии подтверждаются отдельными документами и оценкой для конкретной юрисдикции».

РАЗДЕЛ 08

# Проверка, доказательства и приоритеты

## Автоматизированные проверки

| Проверка | Итог | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| Миграции | 118 PASS | additive transactional migration policy прошла |
| Focus/skip audit | PASS | запрещённых focused/skipped tests не найдено |
| TypeScript | PASS | npx tsc --noEmit после финальных изменений |
| ESLint | PASS | npm run lint после финальных изменений |
| Focused conference/composer | 16/16 PASS | empty state, publication guard, mobile details contract и conference contracts |
| Core focused regression | 65/65 PASS | permissions, drafts, editorial/team и связанные paths |
| Disposable PostgreSQL collaboration | 6/6 PASS | project identity, invitations, concurrent accept, author publish denial, notifications, concurrent owner demotion |
| Full unit/contract suite | 649/649 files, 3704/3704 tests PASS | Финальный последовательный прогон: 280.27s. Предыдущие 8 failures в параллельном прогоне были resource/time-related и исчезли без изменения тестируемой логики |
| Production build | PASS | Next.js 16.3.4 webpack; compile 2.9 min; TypeScript 27.4s; 248 pages |
| HTTPS health | PASS | HTTP 200, {"ok":true,"status":"alive"} |

## Browser retest финальной сборки

| Сценарий | Результат | Evidence |
| --- | --- | --- |
| Landing desktop/320 | no horizontal overflow; demo label visible | retest/landing-desktop-final.png, landing-mobile-320-final.png |
| Landing axe | 0 violations; 1 color-contrast incomplete group on gradients | axe 4.12.1 JSON output |
| Registration | synthetic account → /app/onboarding | normal HTTPS form |
| Login | prepared synthetic account → /app/calendar | normal HTTPS form; no cookie import |
| Empty composer | three actions disabled; Ctrl+Enter produced no publish request | composer-empty-actions-disabled-final.png; network log |
| Sole owner | role/delete disabled; reason visible | settings-sole-owner-final.png |
| Calendar axe | 0 violations; dialog aria-controls and gradient contrast incomplete | axe 4.12.1 JSON output |
| Calendar 320×568 | scrollWidth=320; final content bottom ~487.5, nav top=511 | calendar-mobile-320x568-bottom-final.png |
| Composer mobile 320 | closed secondary actions visible count=0; expanded buttons bottom ~698, nav top=743 | composer-mobile-320-actions-final.png |

## Что не проверено

Live Telegram/VK send, OAuth, provider permissions и real failure/reconcile.

AI generation, eval quality, cost, latency, model identity и semantic retrieval.

External search/RSS/site crawl coverage и provenance конкретного результата.

Object storage upload/download lifecycle.

Full invite→accept→role actions→revoke→active session flow четырьмя браузерными аккаунтами.

Dedicated real-DB revoke-vs-in-flight race для каждого draft/editorial write path.

Ready XLSX/CSV/PDF export и privacy/DSAR export.

Password recovery email, email/phone confirmation.

Screen-reader matrix, manual gradient contrast и accessibility certification.

Pentest, load test, backup restore, disaster recovery, incident drill и production observability review.

Юридическое заключение, DPA/subprocessors, geography и retention matrix.

## Приоритеты без дедлайнов

### P0 — перед любым использованием реальных клиентских данных

Зафиксировать data classification: разрешены ли ПДн, специальные категории и адвокатская тайна.

Утвердить operator/subprocessors/geography/DPA/retention/deletion/incident documents.

Провести security assessment и проверить production admin access, secrets rotation и backup restore.

Критерий завершения: документы и технические controls совпадают; есть named owner и проверяемый evidence pack.

### P1 — перед заявлением о production-командной работе

Решить policy four-eyes. Если обязательна — server-side запрет self-approval плюс проектная настройка, UI и tests.

Добавить deterministic PostgreSQL races revoke vs draft edit, editorial submit/decision и invitation/member mutation.

Пройти четыре роли в независимых browser sessions, включая offboarding и повторный запрос после revoke.

Выполнить live sandbox Telegram operation с verify/reconcile и controlled provider failure; отдельно VK OAuth/publish, если заявляется.

Критерий завершения: каждый сильный claim воспроизводится независимым сценарием до persisted/external result.

### P2 — самостоятельность нового пользователя

Принять продуктовый выбор: Telegram обязателен до первого draft или доступен локальный draft-first путь.

Если Telegram обязателен, объяснить prerequisites до регистрации и дать safe demo/sandbox channel.

Повторить onboarding шаги 1–5, reload/back/deep-link и recovery нормальным browser user.

Упростить «Контент и стиль»: basic/advanced groups, preview влияния, явный save state.

Добавить inline hint/error для site analysis.

Закрыть remaining Radix aria-controls incomplete и ручную gradient-contrast проверку.

Критерий завершения: новый пользователь проходит первый полезный результат без устных подсказок владельца.

### P2 — доказательность данных и интеграций

Для analytics/trends/radar показывать provider, run time, coverage, partial/error и формулу.

Проверить export files содержательно и отделить project export от privacy export.

Подготовить provider capability/status sheet для каждой среды.

Критерий завершения: любое число или статус можно трассировать до источника и времени получения.

### P3 — качество демонстрации

Проверить формальный/неформальный tone («ты») с целевой аудиторией юрфирм.

Сократить длинные настройки и сохранить отдельный guided demo path.

Добавить стабильный demo dataset с явной маркировкой, без попадания в production initial state.

Критерий завершения: ведущий не нужен для объяснения базовой навигации, а demo data нельзя принять за реальные показатели клиента.

## Условие остановки публичного показа

Не продолжать live scenario, если health не 200, выбран неверный проект, видны реальные данные, provider status неизвестен, autosave не подтверждён, или действие может отправить/удалить внешний объект. Перейти на подписанную запись и назвать причину.